【ビジネスマッチングシステム】要件定義書_20260417

1. 文書概要

1-1. 目的

本書は、関東圏の中小企業経営者・役員など約1,000名が参加する大規模イベントで利用する、スマートフォン向けビジネスマッチングシステムの要件を整理し、発注者・開発者・運営者の認識をそろえることを目的とする。

1-2. 最優先ゴール

イベント当日に参加者が迷わず使え、実際に相手へ連絡したくなる状態を作ること。

1-3. 初回版で絶対に実現したいこと

イベント参加者が有効な人脈形成を行えること。

2. システム概要

2-1. 提供形態

スマートフォンのWebブラウザで利用するWebアプリケーション

iOS/Android向けネイティブアプリは対象外

PC画面対応は対象外

2-2. 想定利用者

参加者

中小企業経営者

会社役員

年齢層：20代〜40代中心

想定利用者数：約1,000名

基本は1社1名だが、将来を見据えて1社複数名登録前提で設計する

DB上は会社情報と参加者情報を分けて保持する

管理者

イベント主催者

運営事務局担当者

想定利用者数：3名程度

管理者権限は初回版では1種類のみ

2-3. 利用タイミング

参加者登録期間：イベント開始3日前からイベント当日まで

イベント当日利用

イベント後確認期間

3. スコープ

3-1. 初回版で必須

事前登録機能

参加者登録・編集

メールアドレス＋パスワードによる参加者ログイン

参加者情報に基づく相手候補の一覧表示

候補一覧画面上での連絡意思送信

双方へのメール通知送信

管理者による登録状況・一覧表示状況・通知状況の確認

本番公開に必要な環境構築

3-2. 任意

リマインド機能

FAQ機能

3-3. 対象外

システム内チャット

高度なAIによるマッチング

複雑な外部システム連携

多言語対応

細かな分析機能

デザインの高度な作り込み

SMSやLINEを前提とした通知基盤

PC画面最適化

候補詳細専用画面

4. 成功条件

イベント当日にスマートフォンで大きな混乱なく利用できること

参加者が自身の情報を登録できること

各参加者に対して相手候補を10件まで表示できること

参加者が候補一覧上で相手へ「連絡したい」を送信できること

連絡意思送信後、双方へ即時に通知できること

運営側が登録状況、おすすめ一覧表示数、連絡意思送信数、通知送信数を確認できること

5. 利用フロー

5-1. 参加者利用フロー

参加者が案内URLからシステムへアクセスする

参加者本人がメールアドレスとパスワードでアカウント登録する

参加者が会社情報、事業内容、課題、希望内容、連絡先を入力する

システムが登録内容をもとにおすすめ相手を事前計算結果から一覧表示する

参加者が候補一覧上で相手情報を確認する

参加者が候補一覧上で「連絡したい」を送信する

システムが双方へ即時にメール通知を送る

以降のやり取りはシステム外で行う

5-2. 管理者利用フロー

管理者が管理画面へログインする

登録人数、おすすめ一覧表示数、連絡意思送信数、通知送信数を確認する

参加者一覧を確認する

必要に応じて通知履歴や登録内容を確認する

イベント後に登録者データを出力する

6. 画面一覧

6-1. 参加者向け画面

ログイン画面

新規登録画面

参加者登録・編集画面

おすすめ相手一覧画面

連絡意思送信完了画面

6-2. 管理者向け画面

管理者ログイン画面

ダッシュボード画面

参加者一覧画面

参加者詳細確認画面

通知履歴確認画面

7. 機能要件

7-1. 参加者登録・編集

すべての必須項目をイベント当日まで編集可能とする

住所はテキスト入力、都道府県は選択式とする

現在の課題、求めている相手は、あらかじめ用意した選択肢から複数選択できる方式とする

選択肢に当てはまらない内容のみ「その他」欄へテキスト入力できるようにする

選択肢が多いため、探しやすく複数選択しやすいUIとする

7-2. 自動マッチング

条件一致型のシンプルなロジックとする

評価軸は業種、都道府県、事業内容、現在の課題、求めている相手、希望目的とする

ただし主判定は「現在の課題（選択）」「求めている相手（選択）」「希望目的」を優先し、自由入力は補助情報として扱う

1参加者あたり10件まで表示する

おすすめ結果は事前計算を基本とする

登録内容変更時は再計算する

候補不足時は条件を広げ、それでも不足する場合は不足件数のまま表示する

7-3. 候補表示

候補一覧画面のみで必要情報を確認できること

一覧画面上で「連絡したい」操作ができること

電話番号、メールアドレスは候補表示時には見せないこと

7-4. 通知

連絡意思送信時に双方へメール通知する

電話番号、メールアドレスは連絡意思送信後にのみ開示する

通知文面は開発側でテンプレート案を作成し、発注者が確認・確定する

通知失敗時は自動再送し、上限は3回とする

最終失敗時は管理画面上で「送信失敗」と表示する

7-5. 管理画面

以下を確認できること。

登録人数

おすすめ一覧表示数

連絡意思送信数

通知送信数

8. 非機能要件

スマートフォン前提

想定利用者数：約1,000名

本番当日は1,000名が順次利用

応答速度はローディング含め5秒以内を目安

事前計算で当日負荷を下げる

バックアップは必要

障害時のエスカレーションフローを整備する

9. 未確定事項

おすすめ結果履歴の保存要否

リマインド機能の採否

復旧方針

削除依頼対応

当日入力者数と同時接続数の具体見込み